КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “БЕРЕГИНЯ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Н А К А З

10.04.2025 р.                            м. Першотравенськ		            № 15-АГ

Про підготовку енергетичного господарства

КЗО «ПБНРЦ «Берегиня» ДОР» до роботи

в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

Відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України i Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001, з метою забезпечення належної та своєчасної підготовки енергогосподарства закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року, попередженню технологічних порушень та аварій на енергетичному обладнанні та безперебійного функціонування навчально-реабілітаційного центру,

НАКАЗУЮ:

1. ПРИЗНАЧИТИ ДОНЕЦЬ Вікторію Вікторівну, заступника директора з господарської роботи, відповідальною особою за підготовку енергогосподарства КЗО «ПБНРЦ Берегиня» ДОР» (далі – заклад) до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року.

2. Заступнику директора з господарської роботи ДОНЕЦЬ В.В.:

2.1. Розробити та затвердити план організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства закладу до наступного опалювального періоду 2025/2026 року (додається).

2.2. Вжити необхідних організаційних заходів, щодо якісної підготовки закладу до організованого початку 2025/2026 навчального року та сталого функціонування закладу в осінньо-зимовий період.

2.3. Створити комісію з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період з залученням представників теплопостачальної організації та Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області.                                                         До 01.09.2025 р.

2.4. Перевірити готовність теплового господарства до роботи в опалювальний період з отриманням відповідного Акту готовності до роботи в опалювальний період, який після затвердження надати до Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області.                  До 25.09.2025 р.

2.5. Інформувати департамент освіти i науки Дніпропетровської облдержадміністрації про готовність закладу до роботи в опалювальний період 2025/2026 року та надати копію Акту готовності до роботи в опалювальний період у відділ технагляду.                               До 01.10.2025 р.

2.6. Затвердити графіки проведення промивання теплових мереж,  гідравлічних випробувань абонентських приєднань,  гідравлічних випробувань трубопроводів та надати у відділ технагляду департаменту освіти i науки Дніпропетровської облдержадміністрації.      До 25.04.2025 р.

3. Заступнику директора з господарської роботи ДОНЕЦЬ В.В. забезпечити надання своєчасних повідомлень про початок проведення промивання теплових мереж, гідравлічних випробувань трубопроводів для залучення представників теплопостачальної організації м. Шахтарське, Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області до участі в роботі комісії щодо проведення зазначених робіт.

4. З даним наказом ознайомити під підпис.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора

комунального закладу освіти

«Першотравенський багатопрофільний

навчально-реабілітаційний центр «Берегиня»

Дніпропетровської обласної ради»					Любов МАРКОВА

З наказом ознайомлена:

Донець В.В.________

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом в.о. директора КЗО

«ПБНРЦ  «Берегиня» ДОР»

від «10» квітня  2025 року №15-АГ

ПЛАН

організаційно-технічних заходів щодо підготовки енергогосподарства Комунального закладу освіти «Першотравенський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Берегиня» Дніпропетровської обласної ради» до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевірити стан обладнання електроустановок, устаткування теплових мереж та привести у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці | травень - серпень | Постійно діюча технічна комісія Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Перевірити наявність та відновити (за необхідністю) таблички, маркування та написи на обладнанні систем опалення відповідно до нормативно-технічної документації | травень - серпень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Відновлення фарбування у відповідний колір трубопроводів системи опалення, відновлення теплової ізоляції | травень - серпень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Ревізія та ремонт запірної арматури (засувки) в усіх будівлях закладу та у вуличних колодязях | травень - липень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Технічне обслуговування тепловодолічильника СВТУ-10М (М-2) | травень - липень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Проведення навчання персоналу правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів. | червень - серпень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Проведення навчання персоналу правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж | червень - серпень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Проведення навчання персоналу правилам охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском | серпень - жовтень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Повірка манометрів (9 шт) | червень - серпень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Промивка трубопроводів теплових мереж внутрішньобудинкових систем теплоспоживання (учбовий корпус) | червень - липень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Гідравлічне випробування системи централізованого опалення | червень - липень | Головний бухгалтер Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Протиаварійне тренування по експлуатації та ремонту теплової мережі | травень- серпень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Провести вимірювання опору розтікання на заземлюючих пристроях | червень - липень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Перевірка елементів системи блискавко- захисту | червень - липень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | серпень | Постійно діюча технічна комісія закладу |  |
|  | Створити комісію з перевірки готовності теплогосподарства закладу та виконання організаційно-технічних заходів з підготовки енергогосподарства до опалювального періоду | серпень | Заступник директора з господарської роботи |  |
|  | Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт | до 01 вересня | Заступник директора з господарської роботи |  |

В.о. директора                                                                            Любов МАРКОВА

Підготувала:

заступник директора з ГР

Вікторія ДОНЕЦЬ